### Караваевский вестник

### Информационный бюллетень

учредители: Совет депутатов  и администрация Караваевского сельского поселения

Костромского муниципального района Костромской области

| Выходит с 27 сентября 2006 года | № 9, 11 апреля 2014 года Бюллетень выходит по мере необходимости |
| --- | --- |

Содержание

Постановление администрации Караваевского сельского поселения от 11 апреля 2014г. № 33 «О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Караваевского сельского поселения»........................................................................................................................................................................1

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 апреля  2014г.                                № 33                                  п. Караваево

О   подготовке проекта о  внесении

изменений в Генеральный план

Караваевского сельского поселения

В  целях  урегулирования  градостроительной деятельности на территории Караваевского  сельского поселения, в  соответствии  со  статьями 23,24  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации, Уставом  муниципального образования   Караваевское   сельское  поселение  Костромского  муниципального  района   Костромской  области,  администрация  п о с т а н о в л я е т:

1. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Караваевского сельского поселения подготовить проект о внесении изменений в Генеральный план Караваевского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Караваевского сельского поселения от 31 октября 2012 года №36, согласно приложению №1 к настоящему постановлению, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключениях комиссии  от 18 марта 2014 года и от 10 апреля 2014 года.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Комиссии обеспечить проведение мероприятий по подготовке проекта, публикацию  информационного сообщения о принятии решения о подготовке проекта в установленном порядке  на официальном сайте администрации Караваевского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Караваевского   сельского поселения                                 Е. А. Шилова

Приложение №1

К постановлению администрации

Караваевского сельского поселения

от 11 апреля 2014 года №33

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

О внесении изменений в Генеральный план  Караваевского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Караваевского сельского поселения от 31 октября 2012 года №36

| № п/п | Инициатор предложения | Содержание предложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Уткин Алексей Владимирович | Включить земельный участок, расположенный по адресу: Костромская область, Костромской район, п. Караваево, ул.Жашковская, примерно в 2м по направлению на запад от дома №2б, в градостроительную зону Ж-1- зону индивидуальной усадебной жилой застройки |
| 2 | Курбанов Мирзажан Надирович | Дома №2а,4,4а по ул. Садовая в п. Караваево не нанесены и находятся в ландшафтно-рекреационной зоне. Указать в генплане данные дома и установить для них зону Ж-2 – зону малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки высотой 2-4 этажа. |

Приложение №2

к постановлению администрации

Караваевского сельского поселения

от  11 апреля 2014 года № 33

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке  проекта о внесении изменений в Генеральный план Караваевского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Караваевского сельского поселения  от 31 октября 2012 года №36

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка проекта о внесении изменений в Генеральный план Караваевского сельского поселения | 30 дней С 11 апреля по 11 мая 2014г. | Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки Караваевского сельского поселения |
| 2. | Проверка проекта | 10 дней | Комиссия |
| 3. | Доработка проекта | 10 дней | Комиссия |
| 4. | Направление проекта для принятия решения о проведении публичных слушаний | В течение 3 дней после завершения проверки проекта на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения | Комиссия |

Информационный бюллетень учрежден Советом депутатов

и администрацией Караваевского сельского поселения.

Тираж  5 экз.,   Адрес: Костромская область, Костромской  район,

п.Караваево,  ул. Штеймана,  д.5